**Thema bzw. Auftrag:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit/Datum | Entwicklungsschritt/Problem/Knackpunkt/Hindernis | Lösungsansatz/Vorgehen/Produkt | Beteiligte(r) |
| 03.05.2017  09:35 – 12:55 Uhr | Fach-Konzept: Diagramme müssen angepasst werden  DV-Konzept: Einig geworden mit Entwicklungsumgebung usw.  Pflichtenheft: Abgesprochen, dass dies als einer der nächsten Schritte gemacht werden muss. |  | Derksen,  Moors,  Tahta,  Horstmann |
| 10.05.2017  09:35 – 12:55 Uhr | Rollenverteilung angepasst  Arbeitsreihenfolge besprochen  Aufgabenverteilung  Problem: BPlaced scheint nicht zu funktionieren mit visual studio und C# | Jannis Derksen: Projektleiter  Martin Moors: Prozessbeobachter  Murat Tahta: Qualitätsmanager  Andreas Horstmann: Chefentwickler  Fachkonzept Im Grunde zuerst  Pflichtenhelft = Jannis und Murat  Oberflächenentwurf = Martin  Datenbankanbindung herstellen mit Bplaced = Andreas  Problemlösung BPlaced: Wir entwickeln eine Webanwendung mit PHP html javascript css + bplaced | Derksen,  Moors,  Tahta,  Horstmann |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |