Thema bzw. Auftrag:
Uhrzeit/Datum	Entwicklungsschritt/Problem/Knackpunkt/Hindernis	Lösungsansatz/Vorgehen/Produkt	Beteiligte(r)
03.05.2017 / 09:35 – 12:55 Uhr	Fach-Konzept: Diagramme müssen angepasst werden / DV-Konzept: Einig geworden mit Entwicklungsumgebung usw. / Pflichtenheft: Abgesprochen, dass dies als einer der nächsten Schritte gemacht werden muss.		Derksen, / Moors, / Tahta, / Horstmann
10.05.2017 / 09:35 – 12:55 Uhr	Rollenverteilung angepasst / Arbeitsreihenfolge besprochen / Aufgabenverteilung / Problem: BPlaced scheint nicht zu funktionieren mit visual studio und C#	Jannis Derksen: Projektleiter / Martin Moors: Prozessbeobachter / Murat Tahta: Qualitätsmanager / Andreas Horstmann: Chefentwickler / Fachkonzept Im Grunde zuerst / Pflichtenhelft = Jannis und Murat / Oberflächenentwurf = Martin / Datenbankanbindung herstellen mit Bplaced = Andreas / Problemlösung BPlaced: Wir entwickeln eine Webanwendung mit PHP html javascript css + bplaced	Derksen, / Moors, / Tahta, / Horstmann
17.05.2017 / 09:35 – 12:55 Uhr	Welche Technologien zu benutzen besprochen / Fach Konzept: Teilweise zu detailreich bearbeitet. / Zeitpunkt zum Erstellen der Präsentation festlegen / Problem das Murat eigene Datenbank Felder kreiert / Wie sollen wir die Datenbank strukturieren? Wie sind die Abhängigkeiten von Kunden zwischen Bestellungen	Klare Festlegung php, javascript, html und css web-anwendung zu erstellen / Entschieden Diagramme nicht zu detailreich zu machen und so schnell wie möglich an Chefentwickler weiterzuleiten / Entschieden Präsentation jetzt schon anfangen zu erstellen. / Murat das Klassendigramm geschickt damit er und Andreas von der gleichen Grundlage entwickeln / Geeinigt, dass wir eine n:m beziehung machen zwischen kunden und Bestellungen	Derksen, / Moors, / Tahta, / Horstmann

30.05.2017 / 9:35 – 12:55 Uhr	Problem das Jannis der Meinung ist, dass das Usecase Diagramm zu umfangreich ist. / Erstelltes Aktivitätsdiagramm besprochen. Es gibt noch ein paar kleine Fehler im Login	Darauf geeinigt, dass Diagramme nicht in der Präsentation beschrieben wird. / Login Fehler => Andreas kümmert sich drum	Derksen, / Moors, / Tahta, / Horstmann